**常宁市公路建设养护中心预算支出绩效评价报告**

为确保预算绩效管理的有效推进，提高预算编制的科学性和规范性，提高资金使用效益，我中心领导高度重视，立即召开相关人员会议，积极组织开展绩效自评，现将自评结果汇报如下。

**一、基本情况：**

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，并组织实施。

（二）按照交通部门拟订的整体规划，负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估。

（三）负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施，并负责项目的资金管理。

（四）负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设，危桥改造、水毁公路抢修等工作。

（五）负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。

（六）负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证战时公路畅通。

（七）承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。

**（一）内设机构设置**

常宁市公路建设养护中心内设机构包括：办公室、养护计划股、财务股、桥梁隧道管理股、工程股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、质量监督股、公路养护站。

**（二）决算单位构成**

常宁市公路建设养护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公路建设养护中心本级，无下属二级预算单位。

项目概况：

1、部门整体支出绩效评价，即对我中心2021年预算内所有资金予以绩效评价。我中心2022年度总收入3286.78万元，其中财政拨款收入1609.69万元，其他收入1677.08万元。总支出3286.78万元，其中交通运输支出1435.88万元，社会保障和就业支出101.89万元，卫生健康支出40.34万元，住房保障支出31.58万元，其他支出1677.09万元。

2、公路养护经费603万元。养护工作中，我中心以“七无三有”为日常养护标准，大力推进规范化养护和“三全养护”，狠抓日常养护督查，常抓养护质量不放松，实现年末公路优良率93%,有力保障了公路安全、畅通。

项目绩效目标：

1、我中心预算支出总目标是:

狠抓我市287.67公里公路的日常养护工作和大中修及抢修，保证公路的畅通，积极实施通道绿化，美化路面环境，改善职工生产生活条件。对破旧站班房进行维修，加强公路基础设施安防建设。满足沿线群众工农业生产及交通运输的需要。提高公路通行能力，使其更加便捷，高效和安全，为经济社会提供支撑。

2、项目实施情况分析：项目实施过程中，我中心严格按照项目实施方案和计划进行监管，积极组织专业技术人员分段验收检查，确保工程质量和工程进度。2022年我中心对项目资金的拨付率达到100%，严格执行项目资金使用管理办法；部门整体支出严格按照财务制度及财政，审计等部门相关规定执行。

**二、绩效评价工作情况**

绩效评价目的：通过对部门和项目进行剖析，绩效就是评价收入产出比，按照企业的说法就是把每一分钱发挥到最大用处，通过评价，剔除无绩效的项目。

绩效评价工作过程：

1、前期准备：按照绩效评价工作的要求，相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。

2、组织实施：根据本单位职能和年初预算编制的绩效考核项目予以绩效评价。

3、分析评价：根据本单位实际情况，进行汇总分析，校对评价指标进行评分。

**三、主要绩效及评价结论**

1、我中心认真贯彻市中心公路工作会议及常宁市交通工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，克服困难，负重奋进，扎实工作，牢牢确立公路建设养护工作中心地位，以公路建设养护行业准则为标准，大力推进规范化标准化的公路建设和养护全面公路和提升公路路容路况。圆满完成年初目标，全面推进实现常宁公路建设养护事业平稳发展。

2、我中心结合各项公路建设养护实际，狠抓各项建设养护工程质量，并根据各个工程不同的实际，出台了不同专项工作方案。2022年共处治S222线水泥路面换板4000平方，修补油路路面10002平方，对管养公路损坏的钢护栏进行了修复，计400米；公路沿线加装安全标牌120块，标线缺失补划处理23公里，行道树刷白采用专用树干涂白剂，共计13吨，并且一改往年标准，进行统一高度，用胶带进行圆口，共计刷白24020棵。有力地促进了各专项活动的开展。

3、认真执行桥梁养护“三个一”责任制，确保桥梁运行安全，我中心承建的S222线侯家桥整体完工并通过验收确保及时通车，去除了安全隐患，方便群众出行。

4、狠抓公路建设工程的审批和招标程序，严格按照法律法规，政府采购及《招标法》，对常宁大桥危桥和X206线宜阳至板桥通三级工程进行了招投标，确保该工程及时开工，更好更早的服务人民群众。

一年来，我中心在公路建设工程项目和公路养护项目实施过程中，围绕单位职责、行业发展规划，严格按照项目实施方案和计划进行监管，派专人负责，积极组织专业技术人员分段验收检查，确保工程质量合格和工程进度顺利开展。2022年我中心严格以预算资金管理为主线，对项目资金的拨付率达到100%，严格执行项目资金使用管理办法；部门整体支出严格按照财务制度及财政，审计等部门相关规定执行。狠抓市辖区道路日常养护工作和大中修及抢修，保证公路的畅通，积极实施通道绿化，美化路面环境，改善职工生产生活条件。对破旧站班房进行维修，加强公路基础设施安防建设。满足沿线群众工农业生产及交通运输的需要。提高公路通行能力，使其更加便捷，高效和安全，群众满意度达到90%，确保资金用在关键上，为社会经济发展提供坚强有力的支撑。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、进一步提高职工生产积极性和主人翁意识，扬长避短，与时俱进，开拓进取，着力加强对站班职工的养护培训工作，争取更优异的公路养护业绩。

2、受财政资金紧张限制，预算执行率有待提高，每月望保证足额用款额度。

常宁市公路建设养护中心

2022年8月27日