常宁市交通运输局整体支出绩效评价报告

为深入贯切落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》(中发｛2018｝34号)、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）及常财绩[2023]146号《关于开展2023年度绩效评价工作的通知》精神，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，我局领导高度重视，积极组织相关人员开展绩效自评，现将2022年预算支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

- 机构人员情况

常宁市交通运输局内设股室8个，所属事业单位7个，内设股室分别为：办公室(信访综治办)，组织人事股, 法制和行政审批服务股，规划基建股，道路运输股，公路和港航管理股，安全监督股，财务审计股。所属事业单位分别是道路运输服务中心、公路建设养护中心、执法大队、乡村公路服务所、质安站、水运事务中心、交通重大项目事务中心。截至2022年12月31日，市编委核定常宁市交通运输局编制人数26人，实有工资统发人数76人，非统发人员4人。

- 主要职能

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，承担本市的交通运输枢纽规划和管理。

（2）贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。

（3）承担原市公路管理局、市公共交通道路运输管理处市农村公路管理所、地方海事处行政职能。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。

（5）承担全市道路运输、水路运输市场监管责任，组织宣传贯彻道路运输、水路、地方铁路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责市出租车行业管理工作。

（6）承担水上交通安全监管责任。

（7）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、本级财政性资金安排建议。

（8）指导监督全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作。

（9）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。

（10）负责全市交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作.协调高速公路、铁路涉及地方的相关工作。

（11）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（12）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

- 单位整体收支情况

- 收入情况：全年收入总额8202.37万元，其中：公共财政拨款收入5976.98万元，其他资金2225.38万元。

- 2、支出情况：全年支出总额8202.37万元，其中：基本支出756.88万元，项目支出7445.49万元（公用经费182.16万元；对个人和家庭补助0.78万元；退休人员支出经费9.88万元；安全、春运、交通战备、综治维稳、行政执法、文明创建、防疫等经费66.44万元；代收代付码头建设资金157.78万元、招呼站32万元、三级航道建设资金838.49万元、青市车站解困资金60万及工程款130万元； 不停车检测系统经费167.7万元、治超办经费27.4万元；乡村振兴28.36万元、党建经费:0.66万元；机关食堂开支34.48万元；公路维修及水毁维修资金57万元；青市车站充电桩72万元；公路养护及安防资金2216万元、公路建设资金2507万元；国省干线及农村公路危桥改造209万元；免费群体公交补贴400万元；重大项目前期工作经费53.99万元；G356荫田至宜阳公路项目建设27.75万元；G234新河至浦竹公路建设166.62万元。 ）。

二、绩效目标

严格执行2022年度财政预算，确保单位绩效运行资金畅通，各专项资金按政策要求落实到位，有力推动交通基础项目建设，加强交通行业文明执法监管力度，建立健全精练高效工作体制，全面统筹抓好交通运输系统体制改革与疫情防控等各项工作，不断助推我市交通事业的全面发展。

1、突出项目建设，不断完善交通基础设施。克服疫情防控的困难，抢抓项目建设，确保疫情防控工作与项目建设稳步推进。

2、强化行业监管，督促企业落实主体责任，提升安全管理水平，确保全市安全生产形势持续稳定，树立绿色公交、幸福公交形象。

3、坚持依法行政，快速提升服务群众水平。交通综合执法大队认真履行职责，依法行政、文明执法，树立良好的交通执法形象，依法维护道路运输市场秩序，保护各方当事人的合法权益，从严打击非法营运、站外上下客，确保全市道路运输市场经营秩序有序，安全稳定、违法行为大幅度降低。

4、打赢防疫战争，助推交通行业复工复产。交通运输系统认真落实市委市政府决策部署，树立“疫情就是命令、防控就是责任”的思想，冲锋在前，守望相助，共同打好道路运输行业疫情防控战争，总体战、阻击战，确保疫情防控工作扎实推进。密切加强县、乡道的日常养护巡查，确保疫情期间复工复产、运输畅通无阻，保障疫情防控物资的运输渠道，及时保障人民生产、生活需要。

5、把乡村振兴工作作为立党为公、执政为民的一项政治任务,制定最强有力的乡村振兴工作方案,安排专人加入帮扶工作队驻村。

6、加强自身建设，提升交通系统建管水平。交通系统坚持以党的政治建设为统领,以项目建设、服务民生为重点，加快构筑大交通、大发展运输体系，全面加强交通系统自身能力建设。

7、加强创新引领，建章立制落实党建责任。履行党委主体责任。明确局党委和局属各单位党组织是全系统和本单位党风廉政建设和反腐败工作的责任主体，坚持“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”。

8、全面深化改革，激发交通系统发展活力，处理好改革发展与稳定的关系，以机构改革的成效促进高质量发展，确保行业稳定。

9、发挥思想引领，深入做好意识形态工作。把握好“经济建设是党的工作重心，意识形态工作是党的一项极其重要的工作”的内涵，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作。

10、把握工作全局，助力创建平安文明常宁。全面统筹交通系统基层党建、扫黑除恶、创文创卫、安全生产、信访维稳、工会福利等各项工作，做到把握全局到位，日常工作到位，思想管控到位，线索摸排到位，服务保障到位。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对部门和项目进行剖析，了解本部门2022年度财政资金预示算支出的所产生的效益，为今后预算安排提供决策依据。通过评价，剔除无绩效的项目，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高公共的服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

1、前期准备：按照绩效评价工作的要求，相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。

2、核实数据：对2022年度部门支出数据准确性、真实性进行核实。

3、查阅资料：查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

4、归纳汇总：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

四、主要绩效及评价结论

（一）部门整体支出经济性分析

基本支出严格控制在财政预算指标范围内，按照现行人员待遇政策支付工资福利及补助，按照定额标准核定支付日常公用经费，严格控制“三公经费”支出，确保全年资金运行畅通，各项工作平稳有序开展。

项目支出严格按财政纪委政策指示精神落实到位，上级部门拨付的专项资金做到发放对象精准、拨付及时、不截留、不挪用一分钱。建立健全的财务资金管理制度和严密的资金审批、审核手续、做到“一分钱”用在“一份事”，采用科学、合理的内部资金管理办法。

（二）部门整体支出的效率性分析

2022年局 “三公经费”控制较好，所有公用经费均在八项规定范围内合理开支，严格遵循政府采购相关要求；预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展，小项目资金严格按实施方案进行。代收代付资金不截留、不挤占，及时予以拨付，并监管其资金是否合理使用。

（三）部门整体支出的效益性分析

2022年常宁市交通运输局部门整体支出基本满足我市年初制定的交通运输和各项工作有序开展，取得了一定的经济效益和社会效益。

- 1、项目建设。一是G234新河至蒲竹公路项目。已完成一期工程施工图优化设计，同步开展林地、国土用地审批，待取得建设用地批复，一期工程可全面开工；二是G356荫田至宜阳公路项目。成功争取绕城段11.7公路纳入建设范围，并获得绕城段省补助资金16380万元，取得用地预审与规划选址、通航、地灾等专项审批。三是S240新河至宜阳公路项目。省交通运输厅已组织专家完成现场踏勘，同时跟踪“十四五”规划中期调规，确保及时纳入“十五”规划；四是常宁大桥危桥改造项目。大桥拆除工作已基本完成，现只有1号桥墩及2号桥墩的水下部分没有拆除，4号桥台的桩基已经进场施工，计划2023年10月竣工通车。五是农村公路建设。省厅下达建设计划44.887公里，安防工程20.17公里，危桥改造5座小桥。截止目前，已完成建设项目44.9公里，安防工程496.47公里（补建了2019年以来安防计划未实施476.3公里）；危桥改造项目已完成3座（庵子桥、西棉桥、燕春桥），另2座（肖家桥和养路工班桥）正在施工中，年底可完成任务。六是公路提质改造。对XO08线三湾至西岭乡镇通三级公路提质改造，现已完成所有路基工程、桥梁工程、涵洞工程、防护工程，路面工程已完成K0+000-K6+040沥青路面工程、K6+040-K10+820过镇水泥路面及K6+040-K6+560一般水泥路面，交通标线已完成6公里（K6+040-K0+000），剩余工程将抓住有利天气确保年底完成； 对X078线常宁至板桥乡镇通三级公路提质改造工程，目前已招标公告，预计2023年10月份建设完工。七是建管养一体化，全力打造“四好农村路”;实行月度工作计划清单管理。对照工作计划清单加强日常检查和月底考核，及时整改问题，确保养护质量；以“十无”为标准，对标对表发现问题及时整改，采取奖勤罚懒，奖优罚劣，有效地提升工作人员工作效率；今年公路修复养护31.587公里、预防养护64.804公里，共处治翻浆路面9867余立方米，修补油路路面56448余平方米，对管养公路损坏的钢护栏进行了修复1300余米；接裂缝清灌处治32628余米，标线缺失补划处理12000余平方米，行道树刷白24020余棵，新划减速带7000余平方米，除草130000余米，更换标牌260块，闪灯81盏，凸面镜51块，道口桩436根。

- 2、道路运输平稳健康发展。科学统筹运力，圆满完成春运、五一、国庆、中秋节假日旅客运输及疫情防控闭环转运工作。今年，春运、五一、国庆、中秋节假日期间投入营运车辆24010台/次，共平安运送旅客31万余人次，保障乘客出行安全、便捷、有序。深化“放管服”改革，积极推行道路运输电子证照。现已办理“三类九证”435个；推进城乡公交客运一体化。今年3月，开通常宁至洋泉城乡公交车，进一步方便群众出行，提高了群众幸福感、安全感。做好4家客运企业，4家危货运输企业、8家普货运输企业、2家客运站、9家城区维修企业、8所驾校2021年度的质量信誉考核工作。

- 3、强化执法，依法维护道路运输市场秩序。一是开展“两客一危”执法检查，查处站外上客、不按核定线路行驶等违规车辆36台次，依法打击非法营运，处罚“黑车”非法营运车辆130台次，整改2起非法改装“黑窝点”；二是整治客运市场，依法对顺达客运公司下达不予延期经营的决定，取消其参与道路客运资质，并协同相关部门对顺达公司予以关停取缔。                  车辆超限超载治理新突破。一是加强科技治超和源头企业的监管，初步搭建源头企业治超信息平台，实现全市17家年产量15万吨以上重点货物源头企业监控设备联网工作；二是治超非现场执法取得一定成效。2022年治超非现场执法系统累计立案659例，已结案102例。三是依法依规处理到位。全年共检测车辆3.5万台次，查处超限超载车辆270台次，卸载4671.5吨，对查处的超限超载车辆，先卸载到位消除安全隐患，在严格按照治超新标准处罚到位。四是严格落实“一超四究”制度，2022年共抄告“一超四究”信息270台次。

4、筑牢织密防线，切实落实疫情防控政策措施。一是强化行业管控。加强出租车、公交车、汽车站、渡口等管控，严格落实落实健康监测、戴口罩、“扫场所码”等工作。督促汽车站严格落实“三不进站”“六不出站”管理制度和“五必”要求。二是督促邮政物流行业建立疫情防控工作台账，不定期对邮政物流行业疫情防控工作进行现场检查，确保邮政物流行业运输环节安全。三是加强健康管理，督促交通运输重点人员按要求定期开展核酸检测，覆盖率100%，并切实做好个人防护工作。四是严把输入关口。在高速出口、国省干线先后设置7个健康服务站，严格落实“两码”查验、核酸检测和信息登记等措施，确保“不漏一车一人”。五是提升闭环转运效率，做好交通运输保障。按照实际转运人员需求量，科学配置应急运力，组建闭环转运工作专班，24小时待命，并保障应急车辆人员处于良好状态；共储备公交车辆2台、小车10台，机动驾驶员4人；对转运司机进行业务能力培训2次。从11月24日到12月5日共调派大、中巴车 44台次，小车12台，已转运人员 493人次。

5、综治平安持续向好。一是持续深入开展常态化扫黑除恶工作，净化交通运输领域环境；二是禁毒工作。建立和落实国家公职人员“四必检”制度，开展公职人员毛发毒品检测，对公交车、出租车驾驶员实行毒检并将涉毒行为纳入岗位准入限制清单；三是全面稳妥实施社会治理现代化；四强化保密工作，巩固提升全局干部职工保密意识，加强日常保密工作管理及网络安全管控。

6、规范意识形态领域管理。一是抓好宣传工作。对局属各单位宣传工作及局属各单位利用电子显示屏、新媒体进行宣传报道时进行审核指导并进行督查管控，制定《交通运输局宣传方案》；二是加强工作微信群、QQ群管理。按照上级要求，制定《交通运输局关于加强微信群、QQ群等网络平台规范管理的通知》，对局属各单位和机关微信工作群使用进行登记备案，强化日常管理，严禁利用微信工作群传播非法错误言论，对不听劝阻人员依规依纪严肃处理。三是开展舆情隐患排查。在全系统开展了网络舆情风险隐患排查活动，针对道路运输、交通执法、工程建设等网络舆情敏感领域，梳理排查各单位网络舆情风险隐患，建立排查台账，上报排查结果，及时化解网络舆情风险隐患。四是巩固提升省文明城市创建工作，持续争创文明红旗单位。

7、严格执行了民主集中制，局党委在重要项目建设、人事任免、大额资金使用等涉及“三重一大”问题上，坚持按照民主集中制原则，严格执行局班子集体讨论决定，局党委书记实行末位表态。积极开展交通重点工程项目巡查和廉政约谈工作，对项目业主、施工和监理各方负责人进行廉政约谈，有效地减少和遏制交通工程项目违纪违法问题发生。

（四）绩效评价结论

2022年，我局及时、准确地完成了预算编制，预算支出执行情况较好，支出管理规范，未出现违规事件，资金管理制度完善，会计核算和财务处理规范，会计资料完整，整体评价良好。

五、存在的问题

1、农村公路建设配套资金、省补资金到位率较低；

2、行业发展转型升级力度不够，政策引导不足，运输结构不合理，基础设施短板多；

3、近几年运输企业经济效益急速下滑；

4、我市渡口大多数分布在偏远乡镇，监管难度大。

5、财政资金紧张限制，预算执行率还有待提高。

六、建议

1、加快项目投入进度。地方财政加快落实上级补助资金的拨付，同时严格执行地方配套政策，推进我市农村公路建设项目顺立实施，为完成交通行业基础设施建设及养护提供坚强有力的资金支持。

2、控制运行成本，拓展营运业务，增加营运收入，争取政策性补贴和政府扶持力度，确保交通行业可持续发展。

常宁市交通运输局

2023年6月5日