常宁市住房和城乡建设局

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)职能职责

- 1、承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责贯彻执行新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、村镇建设等方针政策和法律法规，拟订全市相关政策、发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施;指导全市住房和城乡建设工作。

- 2、负责住房制度改革和住房保障工作。负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作；执行住房有关法律法规，指导住房建设和住房制度改革；组织编制全市城镇保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导全市城镇和国有工矿棚户区改造工作；指导监督城镇保障性住房管理；负责全市政府直管公房的管理、经营、修缮、危旧房屋改造及保值增值。

- 3、负责全市房地产市场监督管理。会同有关部门拟订房地产市场监管政策，并组织监督实施；负责商品房（预）售管理；指导商品房项目现售备案、预售资金及项目资本金监管；指导监督房地产开发、房地产交易、物业管理、房地产中介服务、商品房租赁等市场管理工作；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质及从业人员的资格管理；负责全市房地产综合开发的监督管理；负责房地产开发企业资质初审和申报工作；负责全市房地产行业信用信息管理工作；负责全市房地产市场监测、调控、研究；指导预警预报体系建设和信息发布；配合相关管理房地产价格和房地产广告；指导各类商品房屋合同网签备案。

- 4、负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作；负责组织全市国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作；负责组织对全市房屋征收实物量的核定；负责对全市房屋征收与补偿资金使用情况进行监督管理；负责组织全市国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。

- 5、负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理，指导监督物业招投标、物业管理用房核定、物业承接查验备案工作指导监督物业维修资金的收取、使用、管理工作;负责物业维修金的收取、使用、管理和返还工作;指导监督全市物业管理工作。

- 6、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理。负责全市各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施工程竣工验收的监督管理；负责城建档案的收集、管理和利用；负责预拌(商品)混凝土及制品构件的质量监督管理；负责指导建筑企业安全生产许可证申报工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责城区房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；协同编制城区危旧房屋改造规划并组织实施；组织指导房屋及公共园林绿化白蚁防治工作负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。

- 7、指导监督全市村镇建设工作。会同有关部门指导和监督改善农村人居环境工作；指导农村住房建设和农村危房改造工作；负责传统村落的申报、保护和发展，参与名镇名村申报和管理；负责新型城镇化相关考核；会同有关部门开展历史文化名城申报与保护工作。

- 8、监督管理全市勘察设计市场。负责劫察设计及其咨询单位和施工图审查机构资质管理、从业人员资格审查；负责全市建设工程初步设计文件论证和施工图审查备案;指导全市各类建筑工程抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用及相关规划的编制工作；指导全市建设工程消防设计人防设计审查；负责城市雕塑建设。

- 9、负责城市市政程建设工作。负责城市道路、桥梁等设施的建设、维护工作；负责城区房屋室内装饰装修行业管理参与毗邻房屋安全纠纷调解工作。

- 10、负责建设工程造价行业管理工作。执行工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责政府投资的房屋建筑及其附属设施市政基础设施工程项目预(概)算、竣工结算的审查。

- 11、监督管理全市建设市场。管理和指导全市建筑活动负责全市建筑业企业及工程监理、检验检测、预拌混凝土、园林绿化等企业及相关社会中介组织的资质审核、报批和从业人员的监督管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程报建和施工许可审批管理；负责对招标代理机构的事中、事后监管；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。

- 12、负责推进全市建筑节能与建设科技进步工作。组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广和行业管理及协调服务；负责散装水泥专项资金的使用和管理；负责预拌混凝土和预拌砂浆企业规划审核和监督管理。负责全市新型墙体材料推广应用和监督、检查管理；负责审核新型墙体材料产品资质认证；负责新型墙体材料专项基金的使用和管理;负责审批城市周围新建、扩建实心粘土砖生产线；指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

- 13、负责市政公用设施的建设、改造和维护管理,发展城市公用事业。编制城市建设维护、公用事业发展的中长期规划、年度计划,并组织实施；负责城市广场、雕塑、道路、桥梁、人行道、供水、供气、排水排污、路灯照明、弱电管网(沟)、污水处理厂等公用设施的建设、改造和维护管理；负责城市园林绿化、公共交通设施、垃圾处理场(转运站)的建设、改造工作；负责城市建设招商引资工作；负责城市供水、水质监测、城镇燃气、污水处理的监督管理工作；负责核发城市排水许可证、燃气经营许可证及燃气燃烧器具安装维修企业资质证书；负责临时占用挖掘、接驳、改动、使用市政公用设施等事项的审批和管理。

- 14、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

- （二）机构设置

常宁市住房和城乡建设局（人防办）下设12个内设机构：办公室（组织人事股、财务审计股）、行政审批服务股（政策法规股、建设工人维权办公室)、住房保障股（棚户区改造管理办公室）、房地产市场管理股（房地产开发管理办公室）、勘察设计股（建筑节能与科技股）、建设市场股、工程管理股（建设应急管理办公室）、城市建设股、公用事业股、物业管理股、安全管理股（危房鉴定办公室）、）村镇建设股(市风景名胜区建设管理办公室)。编制人数为242人，实际在职242人，退休82人。

二、部门整体支出管理和使用基本情况

（一）基本支出

1、工资福利支出共计2880.64万元，主要用于人员工资，社会保险费、住房公积金和职业年金等费用支出。

2、一般商品和服务支出共计227.05万元，包括办公费、水电费、邮电费、办公设备维修费、培训费、会议费、业务招待费、差旅费、印刷费等支出。

3、对个人和家庭补助等支出共计136.79万元。

4、资本性支出3.5万元。

5、基本支出管理情况分析

（1）注重制度建设。制定了《常宁市住房和城乡建设局机关内部控制管理制度》等一系列内控管理制度，完善了报账流程，严格报批、销审等手续，规范财务管理工作。

（2）加强预算管理。合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保障机关正常工作所需的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出。

（3）加强重点费用的管理。按照国家规定标准执行会议、培训、差旅、办公等费用开支。控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，严格控制在预算额度内使用。

（二）项目支出

1、项目支出情况：2023年项目支出共计6773.53万元。其中：纪检组工作经费、单位运转经费合计230.74万元；城市开发公司社保医保及补贴130万元；全省乡镇污水处理设施建设四年行动2021年及2022年奖补资金248.16万元；污水处理服务费1516.06万元；中央城市管网及污水处理补助资金71.4万元；施工图审查服务经费94.85万元；房屋建筑和市政设施普查服务方式及专项经费84.08万元；白蚁防治费50万元；墙改工作管理11.45万元；泉峰市场补贴资金80万元；2021年绩效评估、平安建设、脱贫攻坚单位奖金、2022年常宁城乡标准化工作奖励金5.85万元；城市建设开发总公司解困资金20万元；房交会契税补贴资金627.7万元；居民自建房安全专项整治工作经费及自建房安全专项整治省级补助资金合计114.19万元；仙岭垃圾镇埋场附近村民生活用水128.15万元；协税护税征收经费75万元；宜水西岸污水主管工程51.5万元；临时用地及青苗补偿资金61.39万元；青阳北路和北门湖服务组资金1.2万元；宜水新城项目结算资金795.93万元；棚户区改造项目资金473.33万元；2020年城市排水防涝设施建设中央预算内基建资金24.37万元；“断头路”建设资金353万元；农村危房改造315.9万元（其中中央补助资金84万元）；城区排水防涝及污水处理一体化项目建设800万元；房屋征收经费、借款、乡镇污水处理项目组结余资金及城建档案馆餐补资金、职级并行退款及市政餐费、清廉机关及小区建设工作经费、2022年企业培育及统计工作经费、餐费、市政维护等工作经费、退款退费、代缴公积金个人部分人防伙食补贴社保退费、代缴住房公积金个人部分合计423.8万元。

说明：因遵循人防保密性原则，涉及人防数据不予公开。

- 三、项目支出绩效情况

（一）住房保障安居工程方面。

1、农村危房改造有序推进。我局下发了《关于常宁市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作危房改造工作计划的通知》，明确了完成省厅下达132户的任务目标和对新增动态监测户的房屋全面鉴定的工作计划。同时出台了系列工作方案，一是出台了《常宁市农村住房安全保障动态监测实施方案》；二是下发了《常宁市2023年农村危房改造实施方案》；三是出台了《关于2022年常宁市农村危房改造“回头看”实施方案》，明确了巩固拓展脱贫攻坚成果方面和接续推进乡村振兴方面低收入群体六类对象的保障范围。目前，我市132户危房改造任务目标，已全部完成，并已全部完成竣工验收。

2、居民自建房整治有力。自全国居民自建房排查整治工作开展以来，我局作为牵头部门从成立领导小组，组建工作专班，下发行动方案，到各乡镇（街道）、各职能部门积极响应，全市上下密切协作、团结一心，全面推动了我市自建房安全隐患专项排查整治工作。排查整治措施有力，省、市两级督查组对常宁的工作都是给予高度肯定，常宁经验也多次被衡阳市以典型经验向全市推广，央视更是报道推介了常宁的排查整治措施。全市截止目前系统共排查房屋203108栋，其中经营性房屋6054栋，非经营性房屋197054栋。完成“五性”隐患鉴定工作，采取管理措施1924栋，关停门店114家，拆除危房819栋，撤离人员452人。6054栋房屋明白卡悬挂落实到位，全部完成所有C、D级自建房工程销号工作。

3、围绕棚改任务抓项目进度。今年，上级下达我市保障性住房建设任务44户，总投资1848万元，年度计划投资1480万元，具体项目为常宁市泉峰办事处劳动南路131号院棚户区改造项目，实施主体单位为常宁市城乡投资控股有限公司。该项目系城市D级危房紧急处置项目，在2022年3月由市人民政府研究通过，于5月份正式形成专题会议纪要，并在9月份正式向上级申报纳入我市2023年棚户区改造项目。截止目前，已完成全部44户拆迁协议签订并付款，危房拆除完成，年度任务已完成。

4、规范公租房运营管理。一是公租房收租见成效。通过片区宣传，主动上门，提供缴费服务，大力清收清欠，执收公租房租金，2023年全年共收缴租金2779282.51元，公租房收租效率明显提高。二是租赁补贴发放审核调查严格规范。全年新增申请租赁补贴对象13户，通过上门入户实地核查，排查出15户不符合领取租赁补贴对象并取消其资格，全市符合发放租赁补贴对象1736户，现已发放二个季度，发放金额1797660元，三、四季度正在发放中，对符合条件的困难群体做到了应保尽保，租赁补贴工作开展正常。三是严格使用管理。开展市直管公租房地毯式安全隐患排查，对公租房装修进行跟踪监管，发现拆墙打洞危害房屋安全的违规装修行为后高度重视，采取果断措施，有效遏制了事态蔓延。

5、保障房物业维护扎实推进。一是抓实维修保障民生。公（廉）租房全年正在实施的保障房维修项目共6个，其中今年新申报及已开工项目3个，包括下水道改造、防漏、梳堵、屋面防水、道路油化及附属设施改造等民生维修项目；目前已竣工完成保障房民生维修项目4个，正在施工的项目2个，保障房维修及民生保障工作扎实高效。二是解决保障房上访矛盾。接待因反映房屋质量问题284余人次，解决各类媒体及信访件52件，有效化解矛盾隐患。

- 6、房地产市场监管有序开展。一是商品房网签管理规范有序。全年新增使用新系统入网签约的项目4个，新建商品房网签销售总套数3059套，网签总面积35.4万平方米，网签销售总价12.8亿元，销售均价3619.33元/平方米。其中，住宅网签销售总套数2430套，销售总面积31.63万平方米，销售总价11.3亿元，销售均价3572.53元/平方米；非住宅网签销售总套数629套，销售总面积3.76万平方米，销售总价1.5亿元，销售均价4012.96元/平方米。为群众提供网签信息查询200多人次，实现预售批准商品房入网签约率达100%。二是房屋测绘成果审核和登记备案正常开展。全市现有登记备案测绘公司4家，全年共审核备案项目6个，总面积约8.6万平方米，房屋测绘成果审核准确无误。三是白蚁防治工作有力。对城市开发项目房屋白蚁防治预防公共服务受理登记备案6家，备案面积约25万平方米，已施工75160平方米。为有效控制和预防白蚁侵害市区园林绿化，今年已完成泉峰公园、西二环的白蚁灭治工作，砚池山公园的白蚁灭治在有序进行中，保障了城区良好绿化景观、绿化效益和市民头顶的安全。5月份是白蚁繁殖高峰期，白蚁防治工作人员提前认真做好回访复查工作，全年共回访白蚁重点区17万多平方米，在回访过程中发现蚁害都进行了有效治理。四是房地产中介和房屋交易管理得到加强。对全市房地产中介机构进行指导、管理，全市共有中介机构10家，对全市所有备案已到期的中介机构进行了年检，并按要求做好更换备案工作；受理房屋交易预售备案合同登记备案2506份，备案销售面积30.7万平方米，销售金额10亿多元，协助收税1.9亿元，协助收取维修资金954.2万元，备案合同规范有序。五是预售资金监管工作有序开展。加强与各银行机构的联系，全方位掌握各开发项目预售资金缴存和使用，完成1.7亿元的工程进度款支取备案，下发商品房预售资金监管整改通知3份，预售资金监管工作扎实推进。六是认真做好商品房网签信息查询业务。高效高质量的完成了各相关业务部门申请的查询业务。特别是我部门积极配合“保交楼”项目，在时间紧、任务重的情况下，认真积极的完成了“保交楼”项目的抵押、已售、未售房源信息的查询。

- （二）城市基础设施建设方面。

1、市政基础设施不断完善。

一是勤政务实，扎实做好市政服务。2023年初，我中心对常宁市城区范围内的市政设施进行了摸底排查，及时发现道路破损、井盖破损缺失、公园座椅损坏等市政设施损坏情况，做到及时发现，限时维修，有效解决了居民出行难问题，全年共修补城区道路沥青20719平方，修补人行道板砖、路沿石、树池、流水板9863平方，抢修江洞路、新华路、府后路等交通顽疾及道路沉降7处，抢修青阳北路潭水大桥码头塌陷、培元雅居小区、培元小学、曲潭乡政府门口污水治理等15处。通过夜间巡查和问题交办，及时对城区主要街道及支巷路灯设施进行检修和维护，保证了路灯常年亮灯率达到97%以上，共增设社区路灯136盏，更换路灯头87盏，更换路灯线路850米，支线1300米，恒流源450只，定时钟62个，交流源接触器18个，不锈钢配电箱8个，拆吊损坏灯杆12杆，查处破坏路灯线路5处，对东一环及潭水宜水大桥广场景观灯进行维护，共更换30WLED灯泡1300多个，更换防雨恒流源100个，球形灯罩80个，配合老城区改造安装路灯13处，大大提升了城区的亮灯率。

- 二是有效提升防汛排涝应急处置能力。根据全市防汛排涝总要求，我局公用事业服务中心制定了《防汛排涝应急预案》，将防汛排涝工作细化到片区，网格到路段，责任到人员，防汛排涝得到有力保障。一是充分利用汛前有限时间，组织人员按照防汛措施要求，进行一次全面大检查。对城市防洪沟的维修和雨水井、检查井疏通，发现事故隐患，认真进行整改，及时排除防汛隐患，共清运街道雨水井淤泥3020立方，更换维修检查井、雨水井共659座，同时储备一应常备的防汛物资。二是推进防洪排涝项目建设。公用事业服务中心今年实施了邓家溪片区内涝治理项目（一期）工程，一期工程采取分段、分步实施，先实施草桥路、肖山路、宜乐路、原两江路，并已完成4条市政道路内涝治理改造，有效解决了肖山路至老泉峰车站片区和草桥路至东北小学区域的排水问题。

2、有序推进老旧小区改造工作。一是完成2022年度老旧小区改造项目的竣工验收，分别是：泉峰街道老旧小区片区、常宁市太原巷老旧小区及配套设施改造项目。二是2023年实施了2021年老旧小区改造项目4个，分别是：胜利社区、西下街小区、两江社区（一期、二期）老旧小区片区及配套设施改造项目；2022年度第三批保障性安居专项项目（燃气专项）3个，分别是常宁市梓园老旧小区、柏纺公司家属区、教工之家老旧小区片区配套设施更新改造项目；2023年老旧小区改造项目3个，分别是：常宁市虎形山、市政巷、泉峰车站老旧小区片区及配套设施改造项目。以上旧改项目除2022年度第三批保障性安居专项项目的梓园老旧小区、柏纺公司家属区、教工之家3项目正在施工外，其他旧改项目进入收尾阶段。三是通过认真调查摸底储备了2024年老旧小区计划项目5个，并已提交市政府常务会议通过，分别是：常宁市群英社区、常宁市林业局家属区、常宁市纪委家属区、常宁市东湖社区、常宁市书香苑老旧小区片区及配套设施改造项目。

- 3、惠民心抓“问题路”通畅。城区“问题路”是我市十八届人大三次会议“完善城区路网、方便市民出行”的代表议案，通过市人大、市政府组织，市直相关部门、城区街道办事处等单位采取查看现场、调阅资料、座谈交流等方式调研，确定我市“问题路”共17条。本着先易后难，先急后缓、效益优先的原则，经市委常委会、市政府常务会、市委财委会的决定，2023年优先建设宜乐路支路（夏联路、茶箭路）、车站南路、常兴路。2023年7月份先行启动了宜乐路支路夏联路、茶箭路，车站南路的建设。10月份宜乐路支路夏联路、茶箭路建设已经全部完成。12月份车站南路全部完成，目前常兴路正在签订征地、拆迁协议及办理土地组卷报批手续中，预计12月份底开工，2024年3月份完工，目前已经完成投资1900万。

4、燃气安全管理有序。一是加强燃气安全宣传，提高燃气安全突发事件处置和自救能力。组织各企业到市政府广场，乡镇，社区进行燃气安全宣传，发放燃气安全宣传单50000余份，燃气安全宣传手册5000余份，制作燃气安全宣传展板12块，横幅宣传标语30条。并组织燃气从业人员进行燃气专业知识培训和燃气安全知识竞赛，督促落实送气工“送气一次，安全检查一次，宣传一次”制度。二是积极开展城镇燃气安全排查整治工作。结合《城镇燃气安全专项整治工作方案》，组织专班成员单位和乡镇对常宁市所有燃气企业、销售网点和饭店食堂等餐饮用气场所进行起底式安全大排查，共出动600余人次，检查企业2646家，查处安全隐患149个，下发整改通知书31份，查处泉峰广场一居民用户，和一商业用户偷盗天然气案例共2起，处理第三方施工挖破燃气管道5起，查处1个小区管道燃气未按规范安装，并已按时整改完成。

5、着力污水处理厂运行监督管理。我市城区至今年11月共处理污水1397.84万吨，污染物削减量为COD1032.92吨、BOD531.3吨、氨氮128.21吨、总磷13.34吨、总氮126.82吨，污水处理率达96.8%。严格按照特许经营协议监督厂区正常运行和按实进行运行服务费结算。全力推进城区污水处理厂提标改造工作，已完成项目可研批复（因2019年批复，正在调整可研），环评、能评评审、地勘、正在初步设计。

6、加强水体治理和排水设施改造。2023年来加紧推进夏联渠、草桥渠水体治理及夏联渠排水防涝建设，完成了两渠黑臭水体整治的立项，夏联渠黑臭水体整治项目正在紧张施工中，2023年12月底可完成。夏联渠上游分流工程完成了箱涵建设1000m，顶管施工766m，投入约4800万元。我市几处环保督办的问题，按照环保应急抢险，安排三峡公司对常宁大道、砚池山路片区、南门湖片区、西门湖片区、青阳北路、黄枝路的雨污管网进行维护改造，对泉峰苑、东湖村尹家组、石洲村（宜城小学旁）等污水处理设施进行建设，对生态环境部遥感线索核实的东升园旁坑塘、新村路旁坑塘两处黑臭水体进行整改，费用纳入三峡公司承诺的常宁市生态环保项目总投资，已完成项目设计。

7、加强城乡治理标准化工作。主要在宣传反动方面、市政基础设施整改方面、全市巡查频率方面做了大量工作，取得了市标办的高度认可。2023年初，对常宁市城区范围内的市政设施进行了摸底排查，及时发现道路破损、井盖破损缺失、公园座椅损坏等市政设施损坏情况，做到及时发现，限时维修，有效解决了居民出行难问题，全年来，清运检查井、雨水井淤泥3020立方；更换维修检查井、雨水井共659座；修补城区道路沥青20719平方，修补人行道板砖，路沿石，树池，流水板9863平方，抢修青阳北路潭水大桥码头塌陷、培元雅居小区、培元小学污水管等15处，抢修江洞路、新华路、府后路灯交通顽疾及道路沉降7处。

8、城区既有住宅加装电梯工作有序推进。该工作系民生实事考核工作，按照衡阳市加装电梯任务，我市2023年加装电梯任务为20台，截止目前已经完成21台联合审批，完成率105%，其中已开工建设16台，5台已经完工。

- （三）人居环境不断改善。

1、城区污水处理厂提标改造方面

常宁市城区污水处理厂坐落在宜阳街道万寿村，一期建设工程于2009年建成运行，处理规模2万吨/日；于2014年元月委托给湖南省首创水务有限公司特许经营；二期扩建工程于2014年12月建成，扩建规模2万吨/日。现处理规模4万吨/日，实际处理水量4万吨/日，处理水质达到国家一级B排放标准。根据2022年政府第22次常务会议纪要安排，由住建局作为业主单位立即启动污水处理厂提标改造工程，明确项目由三峡能源发电（常宁）有限公司负责投资建设，建设内容为新建中间提升泵站、高效沉淀池、纤维转盘滤池、接触消毒池、加药间及变配电间、污泥脱水机房。该项目计划于2024年全面开工建设，2024年12月底完成并通水。

- 2、夏联渠、草桥渠黑臭水体治理方面

2022年省环保厅、省住建厅将我市夏联渠、草桥渠明确为黑臭水体，2023年底需完成夏联渠整治，2024年底需完成草桥渠整治。2022年，我们对两渠渠底垃圾、淤泥，渠壁树木、杂草进行了清理，夏联渠老城区段建设了1827米的截污主管，草桥渠建设了670米的截污管道，将两边道路和各居民家的污水通过污水收集支管分段接入化粪池再接入截污主管，并对渠底进行了硬化。今年4月已完成夏联渠、草桥渠周边道路排水管网的检测，掌握了排水情况，为管网建设和改造提供了依据。目前已编制完成了项目的可研，预算6361万元，其中夏联渠4963万元、草桥渠1398万元，资金来源为三峡新能源发电（常宁）有限公司，按照控源截污、内源治理、驳岸修复、水质提升等措施治理，夏联渠黑臭水体整治项目正在施工，计划11月底前完成，草桥渠黑臭水体整治项目已完成立项，计划2024年底前完成。

- 3、城区雨污分流改造方面

一是开展管网普查。全市现有排水管网约250KM，其中：污水管约150KM(包括合流制管网约25KM)、雨水管约100KM。2023年我局在全市范围内开展管网普查，针对排水管网资料不齐全，运行管网错接、混接、淤塞等存在功能性缺陷问题，立即启动排水管网QV（潜望镜）检测和测绘，摸清底数，实现污水不入河，提高污水处理厂进水浓度，目前，已普查80KM,所有管网12月底全面完成。同时对东一环、南一环、青阳北路、南门湖、西门湖等5条道路雨污管网进行维护改造，启动东湖村尹家组、泉峰苑、石洲村（宜城小学南侧）、黄枝路污水处理设施建设工作，目前所有项目正在设计阶段。二是推进南门湖周边雨污分流。南门湖周边道路存在雨污混接，导致污水进入雨水管，流入南门湖，造成南门湖水质较差。目前已完成南门湖周边道路雨污管网检测，根据检测结果正在进行改造设计，预计12月份开工建设。该项目已纳入宜水河环保综合整治项目，资金来源为三峡新能源发电（常宁）有限公司。三是落实邓塘水库整治。由于邓塘水库金桥路和西二环路存在雨污混接，导致污水进入雨水管，流入邓塘水库，造成邓塘水库水质较差。目前已完成邓塘水库周边道路雨污管网检测，根据检测结果正在进行改造设计，预计12月份开工建设，该项目已纳入宜水河环保综合整治项目，资金来源为三峡新能源发电（常宁）有限公司。

- 4、乡镇垃圾中转站建设方面

兰江乡铁塘存量垃圾填埋场封场治理项目和城乡生活垃圾一体化处理设施（含13个乡镇办事处）纳入湘江流域存量垃圾综合治理亚行贷款项目范围，总投资1.37亿元,（其中乡镇垃圾转运系统建设资金7286万元，兰江铁丝场垃圾填埋场整治建设资金5029万元万元）。乡镇垃圾中转站建设项目包括新建三角塘站、庙前站、罗桥站、蓬塘站、板桥站、胜桥站、大堡站、泉峰站等8个乡镇垃圾中转站，提质改造烟洲站、白沙站、洋泉站、荫田站、兰江站等5个乡镇垃圾中转站。处理规模为30吨/天/座—150吨/天/座，采用全密闭水平式压缩处理技术。城乡垃圾收运一体化设备部分，招标文件已获亚行通过，正在挂网公示，预计12月份开标。兰江乡铁塘存量垃圾填埋场封场治理项目已全部完成，目前正准备组织竣工验收。

- 5、乡镇污水处理设施建设方面

全市共有18个乡镇建设污水处理设施配套管网工程，估算总投资约3亿元。水口山镇生活污水处理厂和配套管网于2014年建成运行。柏坊镇、新河镇污水处理站2020年底已经完成建设并已调试好设备，暂由常宁市恒凯水务有限公司分别安排工作人员对两镇污水处理厂进行运行管理。荫田镇一厂、官岭镇、庙前镇、胜桥镇污水处理工程厂已全面完成，年底通水运行。烟洲镇污水处理工程厂区主体、管网已完成，一体化设备已安装，正在进行附属设施建设及调节池预处理设备正在安装，年底通水运行。大堡乡、塔山乡管网基本完成，其中，塔山乡污水处理厂区主体已基本完成，正在建设附属用房，大堡乡污水处理厂正在建设厂区护坡及组合池基础开挖，年底完成项目建设和设备调试。板桥镇、三角塘镇、罗桥镇、白沙镇、西岭镇、蓬塘乡、兰江乡污水处理工程厂区主体、一体化设备及附属设施均已完成，管网完成50%，年底正常通水运行。洋泉污水处理厂区主体结构、管网完成，厂区正在进行附属设施建设，设备正在采购安装。

- 6、环保监管执法方面

抓好项目现场环保监管，项目开工前施工现场配备洒水车、洗车台等扬尘治理设施设备，签订扬尘治理目标责任书，在建项目常态化落实扬尘治理，从源头上严格把控，坚持整治与宣传并重，召开建筑项目、排污企业座谈会，走进建筑工地、排污企业开展宣传教育活动，进一步增强生态文明保护意识。今年以来，累计开展日常监督检查25次，开展季度安全生产标准化考评5次，扬尘治理专项检查10次，履次检查中针对扬尘治理硬件措施存在的问题向项目共签发整改通知40多份，对提出的问题要求监督人员跟踪督促整改落实。到时目前为止，我市24个在建项目施工场地围挡率和施工主干道硬化率达98%，场地出入口冲洗平台的建立率和出入车辆冲洗率达100%，裸土及物料堆放的覆盖率和渣土车辆封闭式运输率达72%。

（四）行业监管能力稳步提升。

1、建筑行业。

一是精细化管理为手段，推进窗口业务创新。加强城市基础设施配套费征收及建设工程施工许可证管理，简化施工许可证办理程序的要求，积极推行运用“互联网+政务服务” 的工作模式，行政审批事项全部纳入全省统一的监管平台，直接通过线上办理，简化优化申请资料和办事程序，切实做到“一次办、网上办”。今年截止目前我局共办理建筑工程施工许可证20个,总建筑面积482739平方米，工程造价141081万元；全年共完成建设工程消防验收备案项目48个，对申请办理建筑工程施工许可证的项目，严格审批按照《建筑施工许可管理办法》执行，要求完善和真实性，进行网上平台公示并进行登记保存，现场踏勘工程建设情况的进行真实记录，确保工程建设按照建筑规划设计图的要求进行施工，要求工程建设规范性、真实性、时效性；督促建设单位保证安全生产保障工程质量安全和施工现场及过程中的人身安全。

二是强化招标管理。全面开展招标文件专项核查，核查率100％；今年我市未有发现违法违规行为、投诉举报及问题线索和不良行为。今年全市房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理公开招投标项目共7个，（其中监理招标项目2个，施工招标项目5个），总建筑面积2.04万平方米,总中标价7814.59万。

三是强化绿色建筑和建筑节能管理。2023年度我市建筑新增竣工面积为31.65万㎡，2023年度我市绿色建筑新增竣工面积为31.65万㎡，2023年度我市绿色建筑新增竣工面积占新增竣工面积比例为100.0%；2023年度我市新开工建筑面积为39.59万㎡，2023年我市新开工绿色建筑面积为39.59万㎡，2023年度我市新开工绿色建筑占新开工建筑比例为100.0%；2022年度我市装配式建筑新增竣工面积为0，新开工装配式建筑筑面积为2.53万㎡,2023年度我市新开工装配式建筑面积占新开工建筑比例为6.4%。

四是严把建筑质量关。2023年全年新办理质量安全监督注册手续的工程17个，含园区项目4个。建筑面积42.3万㎡；全年在建项目（含停工）25个，面积118.6万㎡。其中常宁市园区项目7个。已办理产权备案的塔吊3台；经检测合格正在使用的物料提升机6台。在对工程质量安全的监督过程中，先后发出书面整改通知56份，停工通知10份，整改回复率98.8%，未回复的工程质量安全问题还在整改中。截止目前，进行一般程序行政执法处罚项目4个，处罚金额共计6万元，下达行政处罚决定书4份，已结案4份。我局质安站共开展6次专项安全检查，同时针对高温特殊天气及低温雨雪冰冻天气，下达了《关于切实加强高温期间建筑施工质量安全管理的通知》、《关于切实做好建筑施工低温雨雪冰冻天气防范的通知》文件，并要求各监督组不定期检查，层层压实责任，切实做好工地特殊恶劣天气项目施工工作。

五是持续做好行业农民工维权工作。一是为认真落实中央、省市有关农民工工资治欠保支工作要求，按照省根治拖欠农民工工资领导小组要求，2023年联合相关部门到工程项目部开展不定期农民工工资治欠保支情况督查15次，受理因不签订劳动合同或劳务合同导致工资纠纷投诉10件，解决到位9件，正在调处中1个，为农民工追讨工资254万元，涉及农民工345人。

2、房产行业。2023年我市房地产销售总面积为29.41万平方米，销售套数2795套，销售均价3638.23元，销售总价11.74亿元。2023年做好“保交楼”风险项目排查工作。成立了“保交楼、稳民生”专项借款工作小组，并出台下发了《常宁市保交楼专项借款项目回笼资金监管办法》，在有效防范政府债务风险基础上，优化规范借款项目资金管理。

通过全面排查梳理辖区已逾期和有逾期交房风险楼盘，已申解除风险预警6个项目。保交楼专项借款项目7个，借款资金共1.78亿元，保交楼任务2082套，至11月已交付房屋1894套，交付率达90.97%。剩余交付任务年内可全部完成。

- 3、混凝土行业。一是规范混凝土市场秩序。加大对无资质搅拌站排查力度，对无资质生产、经营等问题企业，一经发现坚决予以取缔、打击，杜绝无资质搅拌站生产的混凝土进入施工现场，引导预拌混凝土生产企业有序竞争，不得以排挤竞争对手为目的，低于成本价销售产品。2023年以来，我局对混凝土行业开展安全生产、货运源头治理、环保扬尘治理专项巡查检查22次，发现安全生产隐患16起，下达限期整改通知书5份，督办整改通知1份；开展约谈企业工作3次（涉及约谈企业5家），已整改到位16个。二是加强混凝土企业的源头管理。要求各混凝土企业严格履行货运源头单位主体责任，从源头上规范车辆管理，完善车辆装载台账和登记台账，抓好员工交通安全教育，杜绝车辆超载超限以及无牌无证、证照不全的车辆装载、配载混凝土。三是落实质量安全日常监管。加大混凝土企业的日常监管，对水泥、砂、石等原材料及生产的预拌混凝土进行常态化检测，从生产源头确保预拌混凝土质量。按照“管行业必须管安全”的原则，加强对企业的安全生产检查，加强安全生产隐患排查治理，查处安全生产违法违规行为，保障生产安全。

（五）底线红线工作严守筑牢。

1、安全生产风险防范有力。积极开展“安全生产月”、“防灾减灾周”等安全生产宣传活动，广泛宣传住建行业法律法规及安全知识，切实增强全员安全生产意识；扎实推进住建行业 “打非治违”行动，与多部门开展联合办公，集中处理城区违法建房，严防市场风险，严厉打击未取得施工许可证、施工质量安全不到位、倒灌充装、过期钢瓶、破坏或占压燃气管道设施、未办理商品房预售许可证（含小产权房）、中介机构发布虚假或不实信息骗取中介费、物业服务企业不按合同约定内容和标准提供服务等违法违规行为。围绕建筑施工、公用事业等重点领域，大力开展大排查大督导大整治，狠抓供水规范化管理、二次供水水质管理、混凝土企业管理、燃气专项检查、建筑施工安全生产标准化考评，建立落实“一单四制”隐患挂牌制。

2、信访综治维稳有力。2023年1月至12月，我局共接到1581起信访件，其中省委第一巡视组交办信访案件8件、省生态环境保护督察转办群众信访3件、12345政府服务热线910件，红网（含抖音视频件、微博号）315件，党政门户网42件，湖南省信访信息系统99起，住建部转交2件，市领导批示件7件，市政务中心咨询件3件，市信访局转交件13件，信访办来电信访件137件，来局访42件，受理率为100%，答复率为100%。

3、行政执法严肃有序。1-12月份我办共出动稽查检查约1000次，检查开发项目稽查36次，并按程序下达整改通知26份，整改到位15家；检查全市营业场所装饰装修工程58次，并按程序下达整改通知37份，整改到位24家；检查全市人员密集场所消防验收及备案手续48次，并按程序下达整改通知36份，整改到位7家。对违法违规房地产企业及相关企业立案调查处罚10家，共处罚50万元。

三、绩效评价工作情况

绩效评价的目的：强化资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

绩效评价工作过程：

1、领导高度重视，认真组织实施。由局财务股牵头，各业务股室配合，各项目实施单位共同完成，并明确自评小组成员、相关责任人、目标分工，落实评价任务、评价内容、时间安排和工作要求等；

2、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表，组织评价人员开展现场勘察；

3、归纳汇总，形成报告。评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，填好自评表，进行综合分析，归纳汇总，形成部门整体绩效自评报告。

四、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，我单位（预算）控制良好，执行预算时厉行节约。

2、效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。

3、效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

五、存在的问题和建议

存在问题：1、综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比重比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，公用经费缺口较大，机关正常运转大部分依靠非税收入返还工作经费。

- 内部控制制度还待于进一步完善，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:

- 细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

- 强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。