附件2

部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称：常宁市住房和城乡建设局

一、基本情况

(一)职能职责

1、承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责贯彻执行新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、村镇建设等方针政策和法律法规，拟订全市相关政策、发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施;指导全市住房和城乡建设工作。

2、负责住房制度改革和住房保障工作。负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作；执行住房有关法律法规，指导住房建设和住房制度改革；组织编制全市城镇保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导全市城镇和国有工矿棚户区改造工作；指导监督城镇保障性住房管理；负责全市政府直管公房的管理、经营、修缮、危旧房屋改造及保值增值。

3、负责全市房地产市场监督管理。会同有关部门拟订房地产市场监管政策，并组织监督实施；负责商品房（预）售管理；指导商品房项目现售备案、预售资金及项目资本金监管；指导监督房地产开发、房地产交易、物业管理、房地产中介服务、商品房租赁等市场管理工作；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质及从业人员的资格管理；负责全市房地产综合开发的监督管理；负责房地产开发企业资质初审和申报工作；负责全市房地产行业信用信息管理工作；负责全市房地产市场监测、调控、研究；指导预警预报体系建设和信息发布；配合相关管理房地产价格和房地产广告；指导各类商品房屋合同网签备案。

4、负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作；负责组织全市国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作；负责组织对全市房屋征收实物量的核定；负责对全市房屋征收与补偿资金使用情况进行监督管理；负责组织全市国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。

5、负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理，指导监督物业招投标、物业管理用房核定、物业承接查验备案工作指导监督物业维修资金的收取、使用、管理工作;负责物业维修金的收取、使用、管理和返还工作;指导监督全市物业管理工作。

6、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理。负责全市各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施工程竣工验收的监督管理；负责城建档案的收集、管理和利用；负责预拌(商品)混凝土及制品构件的质量监督管理；负责指导建筑企业安全生产许可证申报工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责城区房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；协同编制城区危旧房屋改造规划并组织实施；组织指导房屋及公共园林绿化白蚁防治工作负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。

7、指导监督全市村镇建设工作。会同有关部门指导和监督改善农村人居环境工作；指导农村住房建设和农村危房改造工作；负责传统村落的申报、保护和发展，参与名镇名村申报和管理；负责新型城镇化相关考核；会同有关部门开展历史文化名城申报与保护工作。

8、监督管理全市勘察设计市场。负责劫察设计及其咨询单位和施工图审查机构资质管理、从业人员资格审查；负责全市建设工程初步设计文件论证和施工图审查备案;指导全市各类建筑工程抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用及相关规划的编制工作；指导全市建设工程消防设计人防设计审查；负责城市雕塑建设。

9、负责城市市政程建设工作。负责城市道路、桥梁等设施的建设、维护工作；负责城区房屋室内装饰装修行业管理参与毗邻房屋安全纠纷调解工作。

10、负责建设工程造价行业管理工作。执行工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责政府投资的房屋建筑及其附属设施市政基础设施工程项目预(概)算、竣工结算的审查。

11、监督管理全市建设市场。管理和指导全市建筑活动负责全市建筑业企业及工程监理、检验检测、预拌混凝土、园林绿化等企业及相关社会中介组织的资质审核、报批和从业人员的监督管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程报建和施工许可审批管理；负责对招标代理机构的事中、事后监管；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。

12、负责推进全市建筑节能与建设科技进步工作。组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广和行业管理及协调服务；负责散装水泥专项资金的使用和管理；负责预拌混凝土和预拌砂浆企业规划审核和监督管理。负责全市新型墙体材料推广应用和监督、检查管理；负责审核新型墙体材料产品资质认证；负责新型墙体材料专项基金的使用和管理;负责审批城市周围新建、扩建实心粘土砖生产线；指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

13、负责市政公用设施的建设、改造和维护管理,发展城市公用事业。编制城市建设维护、公用事业发展的中长期规划、年度计划,并组织实施；负责城市广场、雕塑、道路、桥梁、人行道、供水、供气、排水排污、路灯照明、弱电管网(沟)、污水处理厂等公用设施的建设、改造和维护管理；负责城市园林绿化、公共交通设施、垃圾处理场(转运站)的建设、改造工作；负责城市建设招商引资工作；负责城市供水、水质监测、城镇燃气、污水处理的监督管理工作；负责核发城市排水许可证、燃气经营许可证及燃气燃烧器具安装维修企业资质证书；负责临时占用挖掘、接驳、改动、使用市政公用设施等事项的审批和管理。

14、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

常宁市住房和城乡建设局（人防办）下设12个内设机构：办公室（组织人事股、财务审计股）、行政审批服务股（政策法规股、建设工人维权办公室)、住房保障股（棚户区改造管理办公室）、房地产市场管理股（房地产开发管理办公室）、勘察设计股（建筑节能与科技股）、建设市场股、工程管理股（建设应急管理办公室）、城市建设股、公用事业股、物业管理股、安全管理股（危房鉴定办公室）、村镇建设股。编制人数为204人，实际在职204人。

二、部门整体支出管理和使用基本情况

（一）基本支出

1、工资福利支出共计1939.97万元，主要用于人员工资，社会保险费、住房公积金和职业年金等费用支出。

2、一般商品和服务支出共计272.34万元，包括办公费、水电费、邮电费、办公设备维修费、培训费、会议费、业务招待费、差旅费、印刷费等支出。

3、对个人和家庭补助等支出共计15.44万元。

4、资本性支出0.2万元。

5、基本支出管理情况分析

（1）注重制度建设。制定了《常宁市住房和城乡建设局机关内部控制管理制度》等一系列内控管理制度，完善了报账流程，严格报批、销审等手续，规范财务管理工作。

（2）加强预算管理。合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保障机关正常工作所需的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出。

（3）加强重点费用的管理。按照国家规定标准执行会议、培训、差旅、办公等费用开支。控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，严格控制在预算额度内使用。

（二）项目支出

1、项目支出情况：2024年项目支出共计28570.91万元。其中：业务工作经费24980.898万元，断头路建设资金530万元，宜水西岸污水主管工程30万元，中央城市管网及污水处理补助资金35万元，房屋建筑和市政设施普查服务方式及专项经费80.88万元，仙岭垃圾镇埋场近邻村民生活送水47.91万元，城区排水防涝及污水处理一体化项目建设88.7万元，纪检组专项经费15.74万元，污水处理服务费1513.13万元，物业管理工作经费17.32万元，改善人居环境工作经费19.85万元，农村危房改造工作经费146万元，乡村建设工匠培训20万元，建筑工程消防设计审查验收7.68万元，施工图审服务经费127.80万元，园林处白蚁防治费30万元，墙改工作管理经费43.55万元，乡镇污水处理设施建设四年行动2022年度奖补资金766.76万元，中心城区停车场专项规划资金33.63万元，自建房排查、居民房电梯改建奖补及规划设计费124.77万元。

三、项目支出绩效情况

（一）“问题路”建设方面

城区“问题路”建设是我市十八届人大三次会议“完善城区路网、方便市民出行”的代表议案，也是广大市民强烈期盼。本着先易后难，先急后缓、效益优先的原则，有序规划建设。2024年我市主要实施经济收益推进类“问题路”项目共计2条，分别为市府路、常宁大道。市府路建设项目由城投集团组织实施，湖南梅溪湖建设有限公司建设施工，目前已达成通车条件。常宁大道北延项目连接北一环和北二环段，全长约1100米，原东一环项目2009年立项时包含了这段路，原来也有施工图设计方案，但没有进行施工招标，没有进行施工图评审。如果要启动这段路建设，只能作为新项目重新立项，目前常宁大道还未开工建设。

（二）老旧小区改造方面

2024年我市老旧小区改造分2批进行，第一批5个项目，分别是：常宁市群英社区老旧小区片区及配套设施改造项目、常宁市林业局家属区老旧小区片区及配套设施改造项目、常宁市纪委家属区老旧小区片区及配套设施改造项目、常宁市东湖社区老旧小区及配套设施改造项目、常宁市书香苑老旧小区改造项目，预计投资额8938.24万元，目前书香苑老旧小区、纪委家属区老旧小区已全部完成竣工验收，群英社区老旧小区、林业局家属区老旧小区、东湖社区老旧小区都已完成90%以上工程量。第二批项目4个项目，分别是：常宁市西上社区老旧小区片区及配套设施改造项目、常宁市魏家湾老旧小区片区及配套设施改造项目、常宁市卫校老旧小区片区及配套设施改造项目、常宁市东宜社区老旧小区片区及配套设施改造项目，预计投资额4642.7万元。目前第二批西上社区、魏家湾老旧小区、卫校老旧小区片区、东宜社区已开工建设，都已完成55%以上工程量。

（三）黑臭水体治理方面

我市黑臭水体共有四处，分别为夏联 渠黑臭水体、草桥渠黑臭水体、东升园旁坑塘黑臭水体、新村路旁坑塘黑臭水体。夏联渠黑臭水体整治项目于2023年8月3日开工建设，总投资概算为4963万元，资金来源和施工单位均为三峡新能源发电（常宁）有限公司，按照控源截污、内源治理、驳岸修复、水质提升等措施治理，目前已于2024年4月底治理完成。草桥渠黑臭水体治理项目全长约1.2公里，起点为东风广场，终点为宜水。2022年省环保厅、省住建厅明确为黑臭水体整治项目，要求2024年底完成整治，该项目概算资金2500万元，资金来源为三峡新能源发电（常宁）有限公司，该项目于4月28日开工建设，现已整治完成。东升园旁坑塘黑臭水体、新村路旁坑塘黑臭水体治理项目已整治完成。

（四）城乡污水处理设施建设方面

1.乡镇污水处理设施建设。我市乡镇污水处理厂建设涉及18个乡镇，目前水口山镇、柏坊镇、新河镇等3个乡镇污水厂已经投入运营；胜桥镇、庙前镇、三角塘镇、官岭镇、罗桥镇、蓬塘乡、兰江乡、烟洲镇、白沙镇、西岭镇、板桥镇、荫田镇（荫田镇污水处理一厂是利用原排污口改造一体化设备临时处理污水）等12个乡镇污水处理厂的正在试运行，大堡乡、塔山乡已完成建设正在调试设备，洋泉镇正在进行附属工程建设及处理设备安装。

2.城区排水管网建设。我市2023年污水集中收集率为15.81%，低于全省平均水平（全省污水平均收集率为59.2%）。2023年3月我市针对污水收集率逐年降低且长期偏低的情况，开展了全市地下排水管网检测，检测工作基本完成，共检测市政管网288.15千米，发现雨污混接、病害缺陷5453处，城区污水主管网大多为平口管，沿河地质条件差，造成管网功能性缺陷多。根据检测结果分析，我市生活污水收集率逐年降低且长期偏低基本原因是由于地下管网病状造成。目前已编制污水处理厂“一厂一策”方案，对重点影响污水收集的沿河污水主管三处堵点和漏点正在组织实施改造工程，对南门湖、西门湖、常宁大道、砚池山路、青阳北路等错接、混接及病害缺陷等改造和泉峰苑、宜城小学旁等污水设施建设工程已完成设计，计划2025年底前完成。整改项目完成后污水收集率将达到全省平均水平。

3.城区污水处理厂提标改造。我市城区污水处理厂坐落在宜阳街道万寿村，一期建设工程于2009年建成运行，处理规模2万吨/日，于2014年元月委托给湖南省首创水务有限公司特许经营；二期扩建工程于2014年12月建成，扩建规模2万吨/日，现总处理规模4万吨/日，实际处理水量4万吨/日左右，处理水质达到一级B排放标准。根据2022年常宁市政府第22次常务会议安排，由我局作为业主单位立即启动污水处理厂提标改造工程，建成后处理水质由一级B排放标准提升为一级A排放标准。目前政府安排项目业主变更为生态环境保护服务中心，资金来源为三峡环保捐建资金，我局将督促业主单位加快项目实施。

（五）住房保障建设方面

2024年上级下达我市城市危旧房改造任务80户，总投资304万元，年度计划投资196万元，具体项目为常宁市柏坊镇柏坊铜矿生活小区危房改造项目，实施主体单位为房屋安全管理事务中心。该项目系城市C、D级危房改造项目，于2023年10月份向上级申报，2024年3月21日改造计划任务正式下达。截止目前，该项目已启动采购招标程序，预计12月底开工建设。2024年农村危房改造指标任务87户，上级下达2024年危房改造补助资金96万元，目前已全部完成改造任务并已组织相关部门验收，正在发放补助资金。

（六）燃气安全工作方面

一是开展餐饮场所燃气安全风险隐患排查整治活动。组织对全市范围内使用城镇燃气和瓶装液化石油气的餐饮等用气场所开展安全风险隐患“导入式”排查。制定了常宁市燃气专项整治方案，成立燃气专项整治工作专班，共录入企业数2646家，其中燃气企业32家、医疗企业41家、餐饮企业2440家、教育企业103家，燃烧器具及配件销售企业22家，文旅部门1家，完成企业排查率100%。共排查出燃气安全隐患149个，隐患整改率完成100%。典型执法处罚案例5个，其中燃气企业1个，餐饮店3个，燃烧器具1个，并在新闻媒体，政府门户网进行曝光。同时，开展燃气安全排查整治“回头看”，对使用瓶装燃气餐饮场所（工商用户）排查安全隐患196处，对相关问题隐患已移交到相关职能单位部门督促其进行整改；管道燃气安全排查整治“回头看”活动中发现隐患问题13处，现已全面整改落实到位。二是对常宁市梓园、柏坊、教工之家的燃气设施进行了全面升级改造。更换了老化的管道，安装了先进的安全阀门，提高了老旧小区的燃气使用安全性。三是结合我市"十四五" 更新改造计划实施和开展了管道燃气中期评估，已于2024年3月底召开了管道燃气中期评估会议，现委托的第三方评估机构正在开展评估工作的相关工作，预计在年底全面完成中期评估。

（七）自建房整治方面

一是我市自开展自建房安全隐患专项排查整治以来，共排查房屋203108栋，其中经营性房屋6054栋，非经营性房屋197054栋，拆除危旧空心房2962栋，撤离人员452人。二是出台了农村危房整治常宁“十大模式”、示范打造引领全市全面整治等系列科学措施。结合排查数据，我们对房屋出现的隐患做到立行立改，C/D级隐患坚持先鉴定再整改再销号，严格落实“改、停、封、拆”和“规、建、提、惠”八字方针，力求达到“准、严、实”的工作要求，共对C/D级隐患房屋整治763栋，其中经营性房屋整治473栋，非经营性房屋整治290栋。三是结合自建房专项排查整治工作开展城市危旧房屋摸底调查。通过对全市已纳入全国房屋建筑和市政设施调查系统中有变形损伤的住宅和对国有企事业单位破产改制、“三供一业”分离移交等遗留的非成套住房进行全面摸底，共摸排7个乡镇（街道），涉及28个（社区）居委会，共计房屋184栋，其中居民自建房124栋，相关信息录入全国城市危旧房摸底调查系统。

（八）城市建设维护方面

2024年我局对常宁市城区范围内的市政设施进行了摸底排查，根据巡查交办制度，能做到及时发现问题，限时维修，有效解决了居民出行难的问题，抢修了北一环万象城小区路段、群英西路星悦酒店旁边等道路塌陷及污水管工程抢修8处，清运城区街道检查井、雨水井淤泥1560立方，抢修防洪水毁井27座，更换维修检查井、雨水井211座，修补人行道道板砖217平方，道路坑槽修补2732平方。通过夜间巡查和问题交办，及时对城区主要街道及支巷路灯设施进行检修和维护，保证了路灯常年亮灯率达到97%以上，半年来，共维修更换路灯线路340米，支线1280米，更换恒流源130个，30WLED灯800多个，150WLED150个，150W投放灯45个，60WLED280个，定时钟20个，交流接触器8个，拆吊损坏灯杆4杆，更换配电箱6个，查处破坏路灯线路2起，对东一环路灯、工业走廊路灯、南门湖庭院灯、北二环路灯线路及市政府广场路灯进行改造，对新二中路段进行了太阳能路灯安装，对社区支巷和居民的要求进行安装路灯59盏，极大方便了市民的出行。

四、绩效评价工作情况

绩效评价的目的：强化资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

绩效评价工作过程：

1、领导高度重视，认真组织实施。由局财务股牵头，各业务股室配合，各项目实施单位共同完成，并明确自评小组成员、相关责任人、目标分工，落实评价任务、评价内容、时间安排和工作要求等；

2、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表，组织评价人员开展现场勘察；

3、归纳汇总，形成报告。评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，填好自评表，进行综合分析，归纳汇总，形成部门整体绩效自评报告。

五、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，我单位（预算）控制良好，执行预算时厉行节约。

2、效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。

3、效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

六、存在的问题和建议

存在问题：1、综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比重比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，公用经费缺口较大，机关正常运转大部分依靠非税收入返还工作经费。

- 内部控制制度还待于进一步完善，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:

- 细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

- 强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。