2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金转移支付预算和绩效目标情况

湘财预〔2023〕0379 号、湘财预〔2024〕0112 号文件下达常宁市2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金2717万元，全部为中央资金。其中湘财预〔2023〕0379号文件下达中央资金2039万元，湘财预〔2024〕0112 号文件下达中央资金678万元。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

目标1：化解义务教育学校大班额；

 目标2：乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校达到省定基本办学条件标准；

 目标3：推进农村学校教育信息化

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金2717万元，截止在2024年12月份已拨付到位2100万元，预算执行率77.3%。

2.项目资金执行情况分析

2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金严格依据常宁市2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目安排计划执行，2024年12月底已拨付到位2100万元，预算执行率77.3%。

3.项目资金管理情况分析

根据《常宁市教育系统财务管理制度》第四章支出管理严格管理各类支出项目，坚持“先收后支，量入为出”的原则，做到厉行节约，杜绝浪费，提高资金使用效益。学校要严格区分人员经费、公用经费、项目经费，保证专款专用。用于农村义务教育的经费不得挪作它用，不得用于人员工资或津补贴、基本建设项目。所有下拨的教育经费，须经教育局计财统一编制计划，实施预算管理，凭计财股的《用款计划书》到计财股或教育经费集中核算管理中心拨款。

2024年年初常宁市教育局制定了常宁市2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目安排,计划完成项目学校33所，维修和改扩建校舍9200平方米，购置教学仪器设备350万；财政下达该专项资金后立即按计划拨付了部分经费，确保改扩建工程顺利实施，保障了设施设备的购置需求。

（二）总体绩效目标完成情况分析

 2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金转移支付对化解城区学校大班额、提高乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校达到省定基本办学条件标准以及推进农村学校教育信息化进程起到了重大作用，完成项目学校33所，维修和改扩建校舍9200平方米，购置教学仪器设备350万。

（三）绩效目标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 33 | 33 |
| 新扩建校舍面积（平方米） | 9200 | 9200 |
| 购买设施设备（万） | 350 | 350 |
| 质量指标 | 设备设施质量合格率 | 100% | 100% |
| 薄弱学校维修验收合格率 | 100% | 100% |
| 信息化建设覆盖率 | 100% | 100% |
| 采购合规性 | 采购合规 | 采购合规 |
| 时效指标 | 薄弱学校校维修开工率 | 100% | 100% |
| 信息化建设覆盖率 | 100% | 100% |
| 专项资金支出占比 | 85%以上 | 75%以上 |
| 成本指标 | 预决算偏离度 | 控制在10%以内 | 控制在10%以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均校舍面积 | 逐年提高 | 逐年提高 |
| 社会效益指标 | 义务教育适龄人口入学率 | 100% | 100% |
| 义务教育阶段学生巩固率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 义务教育学校基本办学条件 | 基本满足 | 基本满足 |
| 义务教育均衡系数 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 教育学生体质健康水平 | 逐年提高 | 逐年提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学生满意率 | 100% | 100% |
| 人民群众满意率 | 96%以上 | 96%以上 |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标没有100%完成的原因是其一是地方财政资金困难，无法及时拨付资金，其二是工程项目实施办理手续繁琐，严重影响到工期，下一步将争取落实项目资金，抢抓工期，确保项目安全的同时加快施工进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 绩效自评结果拟向政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

 无

六、附件

项目绩效目标自评表