| 常宁市水利局2020年重点民生实事项目完成情况公示表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 2020年完成投资（万元） |  |  |  | 完成受益人口数（人） |
|  |  |  | 总投资 | 省级投资 | 地方 投资 | 其他 |  |
| 1 | 洋泉水厂管网延伸工程 | 管网延伸20km | 200 | 100 | 0 | 100 | 8384 |
| 2 | 水松水厂管网延伸工程 | 管网延伸5km | 160 | 100 | 0 | 60 | 8023 |
| 3 | 柏坊水厂管网延伸工程 | 管网延伸33km | 160 | 61.8 | 0 | 98.2 | 8870 |
| 4 | 烟洲水厂管网延伸工程 | 管网延伸1km | 20 | 6.17 | 0 | 13.83 | 420 |
| 5 | 官岭水厂管网延伸工程 | 管网延伸 1km | 15 | 2.97 | 0 | 12.03 | 202 |
| 6 | 茶园水厂管网延伸工程 | 管网延伸 1.8km | 12 | 5.36 | 0 | 6.64 | 364 |
| 7 | 西岭水厂提质改造工程 | 增加净水、消毒设备 | 250.5 | 0 | 0 | 250.5 | 7340 |
| 合计 |  |  | 817.5 | 276.3 | 0 | 541.2 | 33603 |